## Slide 1
경영전략 팀 프로젝트 | 9팀 | 2차 발표
LectureNote
렉쳐노트
녹음, 자료, 필기를 하나로
시스템 설계 및 현실성 검증 보고
팀장: 이병헌(20204163) | 팀원: 김도환(20214464) | 팀원: 최철원(20236563)

## Slide 2
1차 발표 Recap + 이번 발표 목표
1차 발표 요약
흐름을 놓친다
빠른 강의 속도로 필기와
집중을 동시에 하기 어려움
자료가 따로 논다
녹음·PPT·필기가 흩어져
통합 정리가 불가능
복습 노트가 없다
구조화된 요약본 없이
매번 처음부터 정리
STT + PDF + 필기 → LLM → 구조화 노트
2차 발표에서 답할 질문
실제로 어떻게 만드나?
→ 시스템 아키텍처 상세 설계
비용이 현실적인가?
→ API 원가 분석 및 역마진 이슈
플랜 B는 있나?
→ STT 엔진 비교 및 전환 전략

## Slide 3
SDLC 표준 모델 적용
Software Development Life Cycle
왜 SDLC를 적용하는가?
단순 아이디어 제안을 넘어
공학적 설계와 검증이 동반된
신뢰도 높은 프로젝트 구현
폭포수(안정성) + 애자일(유연성)
결합으로 2주 단위 마일스톤 달성
각 단계별 산출물 명확화로
팀 내 역할 분담 및 진척 관리
01
요구분석
Requirements
문제 정의
사용자 니즈 조사
시장 조사 완료
완료 ✓
02
설계
Design
시스템 아키텍처
API 규격 확정
비용 구조 산출
진행 중 📍
03
구현
Implementation
파이프라인 개발
알파 빌드 완성
04
테스트
Testing
베타 사용자 테스트
피드백 수집·반영
05
배포·운영
Deployment
런칭 로드맵
최종 성과 발표
폭포수(Waterfall) 모델의 단계적 안정성 + 애자일(Agile)의 2주 단위 스프린트 유연성을 결합한 하이브리드 방법론 채택

## Slide 4
프로젝트 로드맵
13주 마일스톤
2주
1차 발표
· 문제 정의 완료
· 시장 조사 완료
· 솔루션 구조 확정
완료 ✓
4주
2차 발표
· 아키텍처 확정
· API 비용 분석
· STT 전략 수립
현재 📍
6주
3차 발표
· CLOVA–Gemini
· 파이프라인 연동
· 데이터 흐름 시연
8주
알파 빌드
· 통합 요약 기능
· 구동 완성
· 내부 테스트
10주
베타 테스트
· 사용자 피드백
· 수집 및 분석
· 기능 개선 반영
13주
최종 발표
· 성과 보고
· 런칭 로드맵
· 발표
설계
구현
검증
고도화
2주 단위 발표 · 검토 사이클 | 각 마일스톤 산출물 기반 다음 단계 진입

## Slide 5
시스템 아키텍처
데이터 흐름 설계도
INPUT
PROCESSING
OUTPUT
음성 녹음
CLOVA Speech API
수업 PDF
Document Parser
필기 노트
직접 입력 (선택)
Data Aggregator
세 소스를 시간·주제별
병합(Merging)
Gemini 1.5 API
1M 토큰 컨텍스트 수용
맥락 분석·구조화 요약
예상 문제 자동 생성
OUTPUT
과목별 구조화
강의 노트 자동 생성
시험 대비
예상 문제 추출
PDF·과목별
폴더 저장
💡 1M 토큰 = 1~2시간 강의 전체를 한 번의 API 호출로 처리 가능 | 세 소스 통합으로 클로바노트 단독 대비 요약 품질 대폭 향상

## Slide 6
원가 구조 분석 — 문제 발견
회원 1인 · 월 10회 강의 기준
항목
세부 내역
비용(인당/월)
STT (CLOVA Speech)
분당 20원 × 600분
12,000원
LLM (Gemini 1.5)
1M토큰당 $0.075
500원 미만
서버 / 인프라
AWS 마이크로 인스턴스
300원
기타 (수수료 등)
결제 수수료 · 운영비
500원
합계
월 10회 강의 기준
약 13,300원
원가 구성 비율
STT 90%
CLOVA STT
90% — 12,000원
Gemini LLM
4% — 500원
인프라
2% — 300원
기타
4% — 500원
문제 발견: 역마진 구조
CLOVA 분당 20원 → 월 10회 강의 시 STT 비용만 12,000원 | 구독료 3,000~5,000원과 비교하면 역마진 — 사업화 단계에서 그대로 사용 불가

## Slide 7
STT 엔진 비교 분석
1시간 강의 기준
엔진
1시간 비용
한국어 정확도
강점
한계
CLOVA Speech
1,200원
(분당 20원)
90%+ ★최상
한국어 특화 학습 데이터
추임새·고유명사 처리 탁월
단가 가장 높음
사업화 시 역마진
OpenAI Whisper
400원
(또는 0원*)
85~90% ★상
오픈소스 — 자체 서버 시
API 비용 완전 제거 가능
실시간 스트리밍 다소 무거움
사투리 오인식 가능성
Google STT
(Chirp)
900~1,100원
($0.016/분)
80~85% ★중상
Gemini와 같은 생태계
연동 단순·안정성 높음
전문 용어 인식률
클로바 대비 소폭 낮음
* Whisper 오픈소스를 자체 서버(AWS EC2 등)에 직접 배포 시 API 호출 비용 없음 — 서버 고정비만 발생

## Slide 8
그래도 지금은 CLOVA로 — 그리고 플랜 B는 준비됐다
01
지금 당장 비용 문제 없음
알파 단계는 NCP(네이버) 신규 가입 무료 크레딧 + Google API 무료 티어 활용
→ 실제 지출 비용 0원, 개발 속도 우선 확보
02
알파 단계엔 CLOVA여야 한다
정확도 90%+ → MVP 품질 기준점 확보
STT 인식률이 낮으면 LLM 요약 품질도 무너짐
→ 정확도 검증이 기능 검증보다 선행되어야 함
03
플랜 B는 차선책이 아님
Whisper V3: 정확도 85~90%로 클로바와 실질 차이 미미 + 오픈소스
Google STT: Gemini 동일 생태계 → 연동 단순, 단가 저렴
자체 서버(AWS EC2) 배포 시 API 비용 소멸 + 규모의 경제
초기엔 API로 빠르게 검증 → 스케일업 시 자체 인프라로 전환 | AI 스타트업의 전형적인 원가 최적화 경로

## Slide 9
결론 및 다음 목표
우리가 직접 겪는 문제,
가장 현실적인 기술로 해결합니다.
설계 완료
시스템 아키텍처·API 규격·
비용 구조 산출까지 끝
STT 전략 확정
알파는 CLOVA,
사업화는 자체 인프라로
다음 목표
6주차 — CLOVA-Gemini
파이프라인 실제 시연
Q & A | 경영전략 팀 프로젝트 9팀 | 이병헌 · 최철원 · 김도환